Université Paris Diderot

PROJETS :	Cimp - Console Image Manipulation Program

Date : Mardi 09/04/2019
Début de séance : 9 : 30 H
Levée de la séance : 13 : 30 H
Etaient présents :
- RAAB Djamel
- HADJEBAR Rabah
- MOUSSI Inesse

Etaient absents :
Aucun.

Rapporteur : MOUSSI Inesse

Ordre du jour
- Programmation des fonctions principales
- Réflexion sur le reste du projet

Les Points abordés et les décisions prises :
- Programmation des fonctions : copier(), couper(), coller(), sélectionner().
- Programmation de la fonction Zoom() et remplissage d’une zone sélectionnée .
- Programmation de la fonction rotation à gauche, à droite, effet miroir.

A préparer pour la prochaine réunion :
- Programmation d’un parser (ligne de commande)
- Ouverture et gestion de plusieurs fenêtre

 Date de la prochaine réunion : vendredi 15/04/2019