Université Paris Diderot

PROJETS :	Cimp - Console Image Manipulation Program

Date : Mardi 22/03/2019
Début de séance : 15 : 30 H
Levée de la séance : 17 : 30 H
Etaient présents :
- RAAB Djamel
- HADJEBAR Rabah
- MOUSSI Inesse

Etaient absents :
Aucun.

Rapporteur : MOUSSI Inesse

Ordre du jour
- Programmation de la fonction save_image() .
- Schématiser les fonction restantes.

Les Points abordés et les décisions prises :
- Programmation de certaines fonctions principales (save_image(),
- Réflexion à la structure de certaine fonction dont(copier(), coller(), couper(),sélectionner()) .
- Avancement dans l’apprentissage de la librairie SDL.

A préparer pour la prochaine réunion :
- Programmation des fonctions suivantes(copier(),coller(),couper(), sélectionner(),remplissage()).
- Programmation de la ligne de commande (CLI).

 Date de la prochaine réunion : vendredi 29/03/2019