Université Paris Diderot

PROJETS :	Cimp - Console Image Manipulation Program

Date : Mardi 26/02/2019
Début de séance : 9 : 30 H
Levée de la séance : 15 : 30 H
Etaient présents :
- RAAB Djamel
- HADJEBAR Rabah
- MOUSSI Inesse

Etaient absents :
Aucun.

Rapporteur : MOUSSI Inesse

Ordre du jour
- Étude détaillée de la librairie SDL.
- Discussion sur le plan du travail et les technologies à utiliser.

Les Points abordés et les décisions prises :
- Réflexion aux fonctions principales du projet.
- Finition des spécifications fonctionnelles, techniques de l’application et ses extensions
- Avancement dans l’apprentissage de la librairie SDL.

A préparer pour la prochaine réunion :
- Finir l’apprentissage des principales fonctionnalités de la SDL.
- Schématisation de l’ensemble des fonctions du projet et l’imagination de l’interface.
- Commencer les fonctions principales du projet.

 Date de la prochaine réunion : Mardi 05/03/2019